###### Итоги

работы АК «Узстройматериалы»

за 2014 год

По итогам работы за 2014 года общий объем производства промышленной продукции составил 2404,3 млрд.сум. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 105,5%.

Товаров народного потребления произведено на 210,2 млрд.сум, или 100,5% к прогнозу периода.

За отчетный год произведено: цемента 7270 тыс.тн или 103,1% к 2013 году, гипса строительного - 61,7 тыс.тн (103,2%), сухих строительных смесей – 52,5 тыс.тн (115,4%), гипсокартона – 26,4 млн.кв.м (102,7%), керамической плитки – 459,9 тыс.кв.м (2,2р.), стеновых материалов – 68,6 млн.шт (103,2%) и др.

Экспорт продукции составил 54,2 млн. долл. США или 82,3% к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам работы за 2014 год по компании ожидается получение чистой прибыли в размере 518,2 млрд.сум, что составляет 102,1% к полученной прибыли в 2013 году.

По Программе локализации за отчетный период выпущено продукции на 8858,0 млн.сум, что составляет 165,8% к прогнозу периода.

В соответствии с Адресной частью Инвестиционной программы (Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.11.2013г. №ПП-2069) в 2014 году и с учетом решения Межв.совета по реализации крупных и стратегический важных инвестиционных проектов, протокол №149 от 30.12.2014г. (№02-02/1-190 от 31.12.2014г.) предусмотрена реализация 17 проектов с объемом освоения средств за счет всех источников финансирования эквивалентных 35,8 млн.долл.США, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций и кредитов 9,42 млн.долл. США.

За 2014 года привлечение составило 37,69 млн.долл.США (106,8% к прогнозу), освоено 38,19 млн.долл.США (106,7% к прогнозу), из них 9,42 млн.долл.США за счет освоение иностранных инвестиций и кредитов (100,0% к прогнозу) и реализованы 10 проектов, из них:

- организация производства химически осажденного мела в ООО «Nayman Mel» Андижанской области (акт ввода №318-к от 09.07.2014г.) за счет собственных средств на сумму 220 тыс.долл.США;

- организация производства архитектурного облицовочного кирпича на ИП «ORIGINAL GOLD CERAMIC» на территории СИЗ «Ангрен» (акт ввода №691 от 25.11.2014г.);

- организация производства на основе современных технологий энергоэфективных строительных материалов с учетом переработки местного сырья на территории СИЗ «Джизак», с участием «Sinoway Industrial Co» (КНР) (I-этап) (акт ввода №421 от 09.07.2014г.);

- модернизация электрофильтров, сырьевых мельниц, установка весовых дозаторов на цементных мельницах на АО «Кувасайцемент» (акт ввода от 22.05.2014г., 10.06.2014г.);

- организация дробильно-сортировочного и асфальтосмесительного комплекса на      СП «Leading Force Company». Оформляется Акт ввода;

- модернизация цеха помола редукторов цементных мельниц №3, 4, 5, 7, 8 на              АО «Кувасайцемент», (Акт ввода от 22.05.2014г.);

- модернизация роликоопор вращающихся печей и привода шламонасосов на АО «Бекабадцемент» (Акт ввода №103 от 20.10.2014г.);

- организация производства керамической плитки на СП «Moderna Ceramic Industries» в г. Фергана (Акт ввода №20 от 09.12.2014г.);

- освоение технологии комплексного использования нетрадиционного сырья- изверженных горных пород при производстве портландцемента на АО «Ахангаранцемент» (Акт ввода от 27.11.2014г.);

- замена редуктора А-2800 на редуктор VIKOV Gear на главном приводе цементных мельниц №4 на АО «Бекабадцемент». Оформляется акт ввода.

Программой первоочередных мер по расширению объемов производства и освоению выпуска новых видов конкурентоспособной продукции (Постановление Президента Республики Узбекистан от 4.10.2011г. №ПП-1623) компанией «Узстройматериалы» предусмотрена реализация 7 проектов, в том числе один проект совместно с АО «Узметкомбинат».

Четыре проекта реализованы: ООО «BML GROUP», СП «PentUz» (СП «Silk Road Ceramics»), СП ООО «Stroy Max Invest» и СП «Moderna Ceramic Industries».

За 2014 год фактически освоено 19,47 млн.долл.США (129,8% к прогнозу).

На основании проведенного технического аудита предприятиями компании из запланированных работ, предусмотренных на 4-х предприятиях компании, в 2014 году предусмотрено освоение 3062,9 тыс.долл.США, фактически на 5-ти предприятиях компании освоено 7345,1 тыс. долл.

По оперативным данным дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. составила 207,2 млрд.сум (89,8 % к прошлому году), просроченной задолженности нет.

По оперативным данным кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. составила 199,4 млрд.сум (91,2% к прошлому году), просроченной задолженности нет.

Убыточных предприятий нет.

По итогам работы за отчетный период в целом по АК «Узкурилишматериаллари» недостатка собственных оборотных средств нет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и пенсионный фонд нет.

По состоянию на 01.01.2015 года остатки готовой продукции на складах предприятий составили 45,6 млрд.сум, что составляет 2,2% от произведенной продукции при нормативе 10%.  Сверхнормативных остатков нет.

По оперативным данным за 2014 год себестоимость продукции снижена на 128,4 млрд.сум или 11,5%.

Из общего объема произведенной продукции предприятиями малого бизнеса произведено промышленной продукции на 402,1 млрд.сум, доля производства составила 16,6%.

В соответствие с утвержденной Адресной программой создания новых рабочих мест и надомного труда за 2014 год предусмотрено создать 1288 рабочих мест, установленное задание по Программе выполнено на 100,2%, создано 1290 рабочих мест, в том числе: по инвестиционной программе создано 263 рабочих мест, по программе развития отрасли создано 944 рабочих мест и по программе надомного труда - 83.