###### ИНФОРМАЦИЯ

о работе АО «Узстройматериалы» за 2018 год

По итогам за 2018 год общий объем производства промышленной продукции составил 4903,9 млрд.сум. Темп роста в сопоставимых ценах составило 103,2%. Произведено потребительских товаров на 638,7 млрд.сум, или 107,0% к 2017г.

За отчетный период произведено: цемента 7470,1 тыс.тн. или 97,0% к 2017г., стекла строительного – 12,4 млн.кв.м в 2 мм исч. (97,1%), плитки керамической - 6011,6 тыс. кв. м (205,5%), сухие смеси – 88,4 тыс. тн (120,4%), стеновые материалы – 52,3 млн. шт. (70,6%), известь – 79,4 тыс. тн (114,0%), гипса строительного – 86,3 тыс. тн. (59,8%), шифера - 202,6 тыс. тн (80,5%), изделий из сантехкерамики – 51,1 тыс. шт. и другие.

Экспорт продукции составил 55,3 млн. долларов США, что составляет 100,0% к прогнозу периода.

По Программе локализации за 2018 год выпущена продукция на 175,4 млрд.сум, что составляет 303,0% к прогнозу 2018  года  или  1,7 раз 2017 году

Согласно Инвестиционной программе за 2018 года по АО «Узстройматериалы» предусмотрена реализация 10 проектов с общей суммой освоения инвестиций 120,3 млн. долл. Фактически за отчетный год освоено 130,4 млн.долл. инвестиций, что составляет 108,4% к прогнозу года.

О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2015 года №УП-4707 на 2018 год по АО «Узстройматериалы» предусмотрена реализация 3 проекта с общей суммой освоения инвестиций 19,4 млн. долл. Фактически по итогам за 2018 год по трем проекта освоено 19,7 млн.долл. инвестиций или на 101,5% к прогнозу года.

В соответствии с Программой мер по дальнейшему развитию строительной индустрии на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2016г. №ПП-2615 предусмотрена реализация в 2018 году 15 проектов по производству продукции строительной индустрии. Фактически освоено по 15 проектам 217,4 млн.долл. или 109,0% к прогнозу года, из них введено в эксплуатацию 10 проектов с общей суммой освоения 181,1 млн.долл.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016г. № ПП-2692 по АО «Узстройматериалы» установлены сводные целевые параметры по выводу из эксплуатации и обновления физически изношенного и морально устаревшего оборудования на 2018 год 35 единиц оборудования на 15,7 млн.долл.

На основании проведенного технического аудита предприятиями общества разработаны сетевые графики на 2018 год по реализации проектов по выводу из эксплуатации и обновлению морально и физически устаревшего оборудования с заменой на современное. Фактически по итогам за 2018 год произведен обновление 39 единиц оборудования на 20,2 млн.долл., что составляет 128,5% к прогнозу периода.

По оперативным данным дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 398,2 млрд.сум или 95% к началу 2018г. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 239,6 млрд.сум или 98% к началу 2018г. Просроченной задолженности нет.

Убыточных предприятий нет.

По итогам работы за отчетный квартал т.г. в целом по АО «Узстройматериалы» недостатка собственных оборотных средств нет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды не имеется.

По состоянию на 01.01.2019 года остатки готовой продукции на складах предприятий составили 83,2 млрд.сум. Сверхнормативных остатков нет.

По исполнению материального баланса производства и потребление цемента за январь-декабрь 2018 год, произведено 9203,8 тыс.тн. цемента, что составляет 100,1% к прогнозу периода и 103,1% к соответствующему периоду 2017 года.

По итогам отчетного периода обеспечена реализация цемента через биржу в объеме 8369,7 тыс.тонн.

По оперативным данным за январь-декабрь 2018 года себестоимость продукции снижена на 121,5 млрд.сум или 8,2%, в том числе: за счет экономии энергоресурсов - 0,8%, оптимизации затрат на сырье и материалы - 2,6%, снижения производственных косвенных затрат и эксплуатационных расходов - 3,7%, снижения накладных затрат – 1.1%

За отчетный период предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства произведено промышленной продукции на 
1371,6 млрд.сум, удельный вес произведенной продукции в общем объеме товарной продукции составил 28,0%.

За 2018 год, в соответствии с утвержденной Адресной программой создания новых рабочих мест и надомного труда предусмотрено было создать 1468 рабочих места, фактически создано 1475 рабочих мест, в том числе: по инвестиционной программе-240, развития отрасли – 1168 рабочих мест и по надомному труду - 67. Прогноз создания новых рабочих мест выполнен на 100,5%.