###### Итоги

работы АК «Узстройматериалы»

за 1 квартал 2016 года

По итогам работы за 1 квартал 2016 года общий объем производства промышленной продукции составил 551,7 млрд.сум. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах составил 106,1%.

Товаров народного потребления произведено на 42,8 млрд.сум, или 103,3% к соответствующему периоду 2015 года.

За отчетный квартал произведено: цемента 1811,7 тыс.тн. или 106,8% к 1 кварталу 2015 года, стекла строительного – 1,9 млн.кв.м (103,4%), гипсокартонных плит – 5,6 млн.кв.м (119,8%), извести – 5,1 тыс.тн. (11,2р.), гипса строительного – 11,1 тыс.тн. (111,6%), сухих строительных смесей -11,2 тыс.тн (144,7%) и др.

Экспорт продукции составил 10,04 млн. долл. США , что составляет 104,6% к прогнозу периода и 122,4% к 1 кварталу 2015 года.

По Программе локализации за отчетный период  выпущено продукции на                        2 271,8 млн.сум, что составляет 112,5 % к прогнозу периода.

Согласно Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2016 год (постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015г. №ПП-2458) по АК «Узстройматериалы» предусмотрена реализация 15 проектов с общей суммой освоения 69,40 млн.долл., в том числе предусмотрен ввод 6 проектов с общей суммой освоения                   14,31  млн.долл.

Согласно сетевым графикам реализации проектов, в I квартале предусмотрено освоение 11,5 млн.долл., фактически освоено 20,21 млн.долл. (175,9% к прогнозу), из них, 14,16 млн.долл. за счет иностранных инвестиций и кредитов (267,7% к прогнозу).

О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы за I квартал 2016 года фактически освоено 7,10 млн.долл. или 123,4% к прогнозу.

На основании проведенного технического аудита предприятиями компании разработаны сетевые графики на 2016 год по реализации проектов по выводу из эксплуатации и обновлению морально и физически устаревшего оборудования с заменой на современное.

Из запланированных работ по техническому аудиту, освоено 300 тыс. долларов (100%), произведена замена и обновление 1 единицы оборудования (100%).

По оперативным данным дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2016г. составила  377,8 млрд.сум (98 % к соответствующему периоду прошлого года), просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2016г. составила 332,7млрд.сум (95% к соответствующему периоду прошлого года), просроченной задолженности нет.

Убыточных предприятий нет.

По итогам работы за отчетный период в целом по АК «Узкурилишматериаллари» недостатка собственных оборотных средств нет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и пенсионный фонд нет.

По состоянию на 01.04.2016 года остатки готовой продукции на складах предприятий составили 41,3 млрд.сум, против 67,6 млрд.сум на 01.04.2015г., или 61,1%. Сверхнормативных остатков нет.

На проведенной IX Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже на 2016 год заключено 270 договоров на сумму 195,1 млрд.сум. Фактически за I квартал 2016 года произведен закуп на 43,1 млрд.сум (100,1%).

По исполнению материального баланса производства и потребление цемента на 2016 год, итогам за январь-март 2016 года произведено 1811,7 тыс.тн. цемента, что составляет 106,0% к прогнозу периода и 106,8%  к соответствующему периоду 2015 года.

В срок выполняются поставки цемента, согласно заключенным договорам, выполнение поставок через биржевые торги УзРТСБ выполнены на 108,3%.

За 1 квартал 2016 года себестоимость продукции снижена на 38,1 млрд.сум или 10,1%, в том числе: за счет экономии энергоресурсов – 0,7%, оптимизации затрат на сырье и материалы – 4,2%, снижения  эксплуатационных расходов и расходов на содержание АУП – 1,5%, снижения накладных и прочих расходов – 3,7%.

За отчетный период предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства произведено промышленной продукции на 65,7 млрд.сум, удельный вес произведенной продукции в общем объеме товарной продукции составил 11,9%.

В 1 квартале 2016 года, в соответствии с утвержденной Адресной программой создания новых рабочих мест и надомного труда фактически создано 307 рабочих мест,  программа выполнена на 114,1%.